## Slide 1: 순서
지금까지 한 일
다음에 할 일
문제점 및 해결방안

## Slide 2: 지금까지 한 일
게임 기본 처리: 제목표시줄 제거, 전체 화면, 화면 안 꺼짐, 화면 방향 고정
센서 사용하기
렌더링 스레드
independent unit
게임 월드 내부 구조 설계
SQLite를 이용한 랭킹 구현
Splash Activity를 이용한 로딩화면

## Slide 3: 센서 사용하기
게임의 주 컨트롤: 센서를 이용해 아래 방향을 찾아, 공을 낙하시킴
기기의 자세(poses)를 알기 위해 방향 센서(orientation sensor)를 사용함
센서 출력값: azimuth(방위), pitch(세움각), roll(구름각)
기울기에 따라 축도 기울어지므로 절대적인 아래 방향을 찾으려면 추가 계산 필요

## Slide 4: 렌더링 스레드
안드로이드는 UI 스레드가 하나만 존재
잠금 매커니즘이 있는 SurfaceView 사용
게임이므로 화면이 지속적으로 업데이트 되어야 함; 화면 그리기를 별도 스레드에서 맡아 관리
시간으로 게임 처리와 화면을 동기화 함

## Slide 5: independent unit
기기마다 해상도 및 종횡비(aspect ratio)가 다름
안드로이드에선 dp 단위를 제공하나 Canvas의 Api들은 단위가 px인듯함
게임의 모든 좌표는 기기의 짧은 축을 160 단위로 하는 내부적인 단위 사용
예) WVGA 480x800 -> 160unit x 266.7 unit

## Slide 6: 게임 월드 내부 구조 (1)
화면에 다 들어오지 않는 광활한 맵
맵 위의 물체들(objects) 중 어떤 것이 그려줘야 할 것, 충돌 처리 할 것인지 빠르게 판별해야 함
맵을 재귀적으로 4분할하여 QuadTree를 구성하여 관리
처리하지 않아도 되는 부분을 빠르게 제외할 수 있음

## Slide 7: 게임 월드 내부 구조 (2)
공이 움직이긴 하지만 화면상 실제로는 맵이 움직임
월드 관리자에 카메라 뷰(시점) 개념 도입
공의 움직임과 회전을 넣으면 공 이외 다른 모든 물체들을 반대로 움직이고 회전함
게임 로직상으로는 간단히 공의 움직임만 생각하면 됨

## Slide 8: Ranking 구현, 로딩화면 구현
SQLite를 통하여 DB를 구축하여 Ranking시스템 구현 (column : index, date, point) – SQLite Manager 이용.
Splash Activity를 이용하여 Resource가 loading 되는 동안 팀의 Logo를 보여주도록 한다.

## Slide 9: 다음에 할 일
게임 월드 실제 구현
방향 센서 보정: 센서 값이 미세하게 떨리므로 적당히 값을 뭉개야 함
world generator 및 map editor와 연동
충돌 처리 구현 (반사와 굴러가기)
Ranking관련 클래스를 캡슐화
메뉴화면을 이미지를 통해 구체화 하기